渡发改审发〔2025〕75号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于大渡口区南部城区排水管网整治工程投资概算的批复

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会：

贵单位《关于申请办理大渡口区南部城区排水管网整治工程概算批复的函》（渡住建发〔2025〕109号）已收悉。根据重庆华西工程造价咨询有限公司大渡口区分公司评估结果，同意贵单位的报批申请，现将该项目投资概算批复如下：

一、项目名称

大渡口区南部城区排水管网整治工程。

二、项目代码

2407-500104-04-01-576676。

三、项目业主

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会。

四、项目建设地址

大渡口区南部城区

五、项目建设规模及内容

该工程位于大渡口区南部城区。主要建设内容为：新、改建雨水管道约5.70千米，非开挖修复雨水管道约13.37千米；新、改建污水管道约0.70千米，非开挖修复污水管道约3.0千米；整治雨、污水管网相关配套设施。

六、工程总投资

该项目概算总投资为11487.21万元，其中工程费用9640.8万元，工程建设其他费用1299.4万元，预备费547.01万元。

七、资金来源

资金来源为区财政资金及上级资金。

八、建设工期

建设周期24个月。

请业主严格控制工程的建设规模和工程造价。工程建设中，请业主严格执行工程招投标制、工程监理制和合同管理制，保证工程质量，确保工程按期建成投入使用。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2025年9月8日