渡发改审发〔2026〕42号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于大渡口区育才小学（双山校区）扩建

项目投资概算的批复

重庆市大渡口区教育委员会：

贵单位《关于办理大渡口区育才小学（双山校区）扩建项目概算审查的函》（渡教函〔2025〕86号）已收悉。根据中实建设工程咨询有限公司评估结果，同意贵单位的报批申请，现将该项目投资概算批复如下：

一、项目名称

大渡口区育才小学（双山校区）扩建项目。

二、项目代码

2104-500104-04-01-389908。

三、项目业主

重庆市大渡口区教育委员会。

四、项目建设地址

大渡口区双山路D6-1/03。

五、项目建设规模及内容

本项目主要建设教学辅助楼。总建筑面积10458.12㎡，公建面积8259.24㎡，车库及设备用房1821.85㎡，架空层面积377.03㎡，停车位66个。主要建设内容包括土石方工程、土建工程、装修工程、安装工程以及室外总图工程。

六、工程总投资

该项目概算总投资为8955.15万元，其中工程费用5412.44万元，工程建设其他费用3116.27万元，基本预备费426.44万元。

七、资金来源

资金来源为区财政资金。

八、建设工期

建设周期10个月。

请业主严格控制工程的建设规模和工程造价。工程建设中，请业主严格执行工程招投标制、工程监理制和合同管理制，保证工程质量，确保工程按期建成投入使用。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2026年3月17日