渡发改审发〔2026〕46号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于大渡口区疾控中心迁建工程（一期）
可行性研究报告的批复
重庆市大渡口区疾病预防控制中心：

贵单位《关于申请办理大渡口区疾控中心迁建工程（一期）可行性研究报告的函》（渡疾控函〔2026〕2号）已收悉。经我委组织重庆达佑同硕工程项目管理有限公司评估，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：
一、项目名称

大渡口区疾控中心迁建工程（一期）。
二、项目代码

2509-500104-04-01-784355。
三、项目业主

重庆市大渡口区疾病预防控制中心。

四、代理业主

重庆市城旅建设开发有限公司。
五、项目建设地址
重庆市大渡口区I33-12/04地块。

六、项目建设规模及内容

项目占地面积约15566平方米（约23.35亩），总建筑面积约12600平方米，其中业务用房约2200平方米、实验室约3300平方米、保障用房约2000平方米、办公用房500平方米、执法用房1500平方米、设备及车库用房约3100平方米。建设内容主要包括土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程、抗震支架工程、总图及专项工程等。

七、工程总投资

项目总投资6205.03万元，其中工程费用5266.68万元，工程建设其他费用757.62万元，预备费180.73万元。
八、资金来源

拟申请超长期特别国债和区级财政资金。
九、招投标内容
该项目招标范围为设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。

十、建设工期
24个月。
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